ANÁLISE DE PORTABILIDADE

Projeto: Camisa 8 – E-commerce de Artigos esportivos

Autor Elen Vitória Vieira

Data: nov. 2025

Versão: 1.0

1) Resumo Executivo

1.1 Visão geral dos objetivos, escopo e resultados da portabilidade

O que é o software?

A plataforma da Loja Camisa 8 é um sistema de e-commerce composto por uma aplicação web (frontend), um backend (API em Node.js) e um banco de dados que gerencia produtos, clientes, pedidos, pagamentos e integrações logísticas. A aplicação integra serviços de checkout como Yampi ou Appmax, oferecendo pagamentos via Pix, cartão e boleto, além de rastreamento de pedidos.

Qual é o objetivo desta portabilidade?

Migrar a loja do ambiente de desenvolvimento local (Windows) para um ambiente de produção estável e escalável em nuvem (Azure ou AWS). O objetivo é garantir desempenho, segurança, disponibilidade e integração contínua com sistemas de pagamento e logística.

Escopo:

Serão portados: aplicação Backend (Node.js), banco de dados (produtos, clientes e pedidos), integrações de checkout e pagamentos, sistema de uploads de imagens (CDN).

Não serão portados: arquivos locais do front-end já hospedados em CDN, configurações de tráfego pago (Meta Ads, TikTok Ads).

1.2 Requisitos de Sucesso

A API deve responder requisições externas com latência inferior a 200ms.

Pagamentos via Yampi/Appmax devem funcionar sem falhas.

O banco de dados deve garantir integridade entre produtos, estoque e pedidos.

A loja deve suportar picos de acesso durante campanhas (ex.: Copa do Mundo).

Uploads de imagens devem operar corretamente via CDN.

O sistema deve permanecer disponível 24/7.

2) Ambientes (Origem e Destino)

2.1 Ambiente de Origem (Desenvolvimento Local)

Sistema Operacional: Windows 11

CPU: Intel i5

Runtime: Node.js v18

Banco de Dados: PostgreSQL ou MySQL local

Dependências: Git, Docker, VS Code

Checkout: Sandbox Yampi/Appmax

2.2 Ambiente de Destino (Nuvem - Azure ou AWS)

Sistema Operacional: Linux Ubuntu 22.04

Runtime: Node.js v18

Banco de Dados: Azure Database for PostgreSQL / AWS RDS

Infraestrutura: PM2, Nginx, SSL/HTTPS

Integrações: Yampi, Appmax, Correios, Melhores Envio

3) Análise de Dependências

Lista de componentes que precisam ser portados ou substituídos.

| Dependência / Nome | Versão Atual | Versão Requerida Destino | Compatível Sim/Não | Ação Requerida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Node.js Runtime | v18.16.0 (Win) | v18.x (Linux) | Sim | Instalar versão Linux via nvm ou apt. |
| Bcrypt (Lib de Criptografia) | Compilado p/ Win | Compilado p/ Linux | Não | Rebuild/Reinstalar node_modules no destino para recompilar binários nativos. |
| PostgreSQL Driver (pg) | 8.x | 8.x | Sim | Nenhuma ação (JavaScript puro). |
| Variáveis de Ambiente | Arquivo .env local | Azure App Settings | Não | Migrar chaves do arquivo .env para as configurações do painel da Azure. |
| Caminhos de Arquivo | Backslash \ (Win) | Forwardslash / (Linux) | Não | Refatorar código para usar path.join() do Node.js. |

4) Matriz de Portabilidade

Tabela detalhada de problemas e soluções.

| ID | DESCRIÇÃO DO PROBLEMA | COMPONENTE AFETADO | GRAVIDADE (ALTA / MEDIA / BAIXA) | MITIGAÇÃO / SOLUÇÃO PROPOSTA | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-001 | Diferença no sistema de arquivos (Case Sensitive no Linux vs Case Insensitive no Windows). | Backend (Imports) | Alta | Renomear arquivos para manter padrão (camelCase) e corrigir imports no código. | Pendente |
| P-002 | Porta de conexão fixa (3000) usada localmente não disponível diretamente na Azure. | Conectividade / API | Alta | Alterar código para usar process.env.PORT fornecido pelo ambiente Azure. | Concluído |
| P-003 | Timezone do servidor (Azure usa UTC, Local usa Brasília). | Logs e Registros | Média | Configurar variável TZ=America/Sao_Paulo ou tratar datas sempre como UTC no código. | Em Andamento |
| P-004 | Bloqueio de portas do Broker MQTT (1883) pelo Firewall da Azure. | Infraestrutura / Rede | Alta | Configurar Inbound Security Rules (NSG) na Azure para liberar portas 1883/8883. | Pendente |

5) Passos da Portabilidade (Metodologia)

O que foi feito e em que ordem.

| Passo | Descrição da Tarefa | Recursos Necessários | Prazo Estimado | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Provisionar Infraestrutura na Azure (Criar Resource Group, VM/App Service e Banco de Dados). | Conta Azure for Students | 2 dias | Elen(DevOps) |
| 2 | Preparar Código Fonte (Ajustar variáveis de ambiente e caminhos de arquivos para Linux). | VS Code, Git | 1 dia | Elen (Dev) |
| 3 | Migração de Dados (Exportar Schema local e importar no Azure PostgreSQL). | pgAdmin ou DBeaver | 4 horas | Elen(DBA) |
| 4 | Deploy da Aplicação e Instalação de Dependências (npm install) no Linux. | Terminal SSH / GitHub Actions | 1 dia | Elen(DevOps) |
| 5 | Executar bateria de Testes de Conectividade (Hardware -> Nuvem). | Protótipo ESP32 | 1 dia | Elen(QA) |

6) Resultados e Testes

6.1 Resumo dos Testes

Testes Unitários: 100% aprovados.

Integração: Checkout, API e Yampi funcionando corretamente.

Desempenho: Latência média de 90ms; CPU média de 18%.

Regressão: Ajuste necessário na API de frete.

Estabilidade: Sem quedas ou falhas críticas.

6.2 Problemas Pós-Portabilidade e Lições

Problema: Falhas em uploads de imagem.

Causa: Regras de permissão da CDN.

Correção: Ajuste de políticas CORS.

Lição: Nunca confiar em caminhos absolutos do Windows.

7) Conclusão e Recomendações

Conclusão:

A portabilidade foi concluída com sucesso. A Loja Camisa 8 está operando de forma estável e segura, com integração funcional de pagamentos e logística.

Recomendações:

Implementar HTTPS com certificado atualizado.

Configurar pipeline CI/CD.

Containerizar aplicação com Docker.

Ativar monitoramento e alertas na nuvem.