TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP)

CAMISA 8

AUTORA: ELEN VITÓRIA VIEIRA

SUMÁRIO

- Introdução

- Justificativa

- Objetivo

- Escopo

- Requisitos

- Premissas

- Restrições

- Stakeholders

- Riscos

- Cronograma

- Aprovação

- Referências

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

Projeto: CAMISA 8 – Plataforma de E-commerce de Moda Esportiva

Cliente: Loja Camisa 8
Data de Início: 01/09/2025
Data Prevista de Término: 30/11/2025
Gerente do Projeto: Elen Vitória Vieira
Versão do Documento: 1.0

1. Justificativa do Projeto

A marca Camisa 8 foi criada com o propósito de unir moda, identidade cultural e futebol em um e-commerce moderno e acessível. O projeto visa o desenvolvimento de uma plataforma digital de vendas online, com foco em camisetas temáticas inspiradas na brasilidade e no estilo retrô-futurista.

- O sistema busca atender a um público jovem (20 a 33 anos), que valoriza autenticidade, estética e pertencimento, oferecendo uma experiência de compra prática, segura e visualmente atraente.

2. Objetivo do Projeto

Desenvolver e implantar uma plataforma de e-commerce completa para a marca Camisa 8, integrando catálogo digital, controle de estoque, meios de pagamento, gestão de pedidos e integração com redes sociais (Instagram, TikTok, Facebook).

3. Escopo do Projeto

Inclusões:

- Desenvolvimento da plataforma em JavaScript (Node.js e React).

- Banco de dados MongoDB.

- Integração com plataformas Shopify, Yampi e Appmax.

- Funcionalidades:

- Cadastro e login de clientes;

- Catálogo de produtos com imagens e descrições;

- Carrinho de compras;

- Checkout integrado;

- Controle de estoque;

- Área administrativa;

- Integração com redes sociais;

- Envio automático de notificações e rastreamento de pedidos.

Exclusões:

- Aplicativo mobile (fase futura)

- Sistema de fidelidade ou assinatura mensal (fase futura).

4. Requisitos do Projeto

- Interface responsiva e intuitiva

- Checkout rápido (menos de 3 segundos por requisição);

- Autenticação segura (criptografia e login social);

- Backup diário automatizado;

- Relatórios de vendas e controle de estoque em tempo real.

5. Premissas

- A equipe terá acesso às APIs das plataformas integradas.

- O cliente fornecerá informações de marca, identidade visual e produtos.

- Feedbacks quinzenais serão realizados para acompanhamento do progresso.

6. Restrições

- Orçamento máximo: R$ 12.000,00.

- Prazo máximo de 60 dias corridos

- Equipe composta por: 2 desenvolvedores, 1 designer e 1 analista.

7. Stakeholders

| NOME | PAPEL | CONTATO |
| --- | --- | --- |
| ELEN VITORIA VIEIRA | DONA DA LOJA CAMISA 8 | vieiraelen@gmail.com |
| ELEN VITORIA VIEIRA | GERENTE DO PROJETO | vieiraelen@gmail.com |
| GIOVANNI FERREIRA | DESENVOLVEDOR FULL-STACK | giovaniferreira@gmail.com |
| VINCIUS MONTEIRO | DESIGNER | viniciusmonteiro@gmail.com |
| VINCIUS MONTEIRO | ANALISTA DE REQUISITOS | viniciusmonteiro@gmail.com |

8. Riscos Identificados

| RISCOS | PROBABILIDADE | IMPACTO | PLANO DE MITIGAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| ATRASO NA ENTREGA DE INTEGRAÇÔES EXTERNAS | MÉDIA | ALTO | TESTES PRÉVIOS E API’S MOCKADAS |
| INSTABILIDADE NA HOSPEDAGEM | BAIXA | MÉDIO | BACKUP EM NUVEM |
| FALTA DE ENGAJAMENTO DO PÚBLICO | MÉDIA | MÉDIO | ESTRATÉGIA DE MARKETING DIGITAL |

9. Cronograma Resumido

| FASE | INÍCIO | TÉRMINO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| LEVANTAMENTO DE REQUISITOS | 01/09/2025 | 15/09/2025 | VINICIUS MONTEIRO |
| DESIGNE DA INTERFACE | 15/09/2025 | 25/09/2025 | VINICIUS MONTEIRO |
| DESENVOLVIMENTO | 25/09/2025 | 15/10/2025 | GIOVANNI FERREIRA |
| TESTES E VALIDAÇÃO | 15/10/2025 | 20/10/2025 | ELEN VITÓRIA VIEIRA |
| PUBLICAÇÃO E TREINAMENTO | 20/11/2025 | 30/11/2025 | ELEN VITÓRIA VIEIRA |

| 10. Patrocinador do Projeto Nome: Elen Vitória Vieira Cargo: Fundadora e Gerente de Projeto – Camisa 8 Responsabilidades: - Aprovar o escopo e o orçamento do projeto; - Garantir recursos necessários; - Acompanhar os marcos principais; - Validar a entrega final 11. Detalhamento de Custos O orçamento estimado para o projeto camisa 8 é de R$ 12.000,00, distribuído conforme os itens abaixo: ITEM; DESCRIÇÃO; VALOR. DESENVOLVIMENTO; - 1 DEV; R$ 3.500,00. HOSPEDAGEM E DOMINIO; SERVIDOR CLOUD + DOMINIO; R$ 1.500,00. DESIGN DA INTERFACE; LAYOUT E PROTOTIPAGEM; R$ 2.500,00. LICENSAS E FERRAMENTAS; INTEGRAÇÕES; R$ 1.000,00. TESTES E VALIDAÇÃO; QA E HOMOLOGAÇÃO; R$ 1.000,00. DOCUMENTAÇÃO; REDAÇÃO E REVISÃO; R$ 500,00. TREINAMENTO PARA USUÁRIOS; SESSÕES ONLINE; R$ 1.000,00. RESERVAS PARA IMPREVISTOS; CONTIGÊNCIA; R$ 1.000,00. ** TOTAL GERAL **; R$ 12.000,00. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

12. Aprovação do Projeto

DECLARO QUE LI E ESTOU DE ACORDO COM OS TERMOS DESTE DOCUMENTO.

FRANCA-SP, 01 DE SETEMBRO DE 2025.

| ELEN VITÓRIA VIEIRA |  | GIOVANNI FERREIRA |
| --- | --- | --- |
| PATROCINADORA / GERENTE DO PROJETO – CAMISA 8 |  | SUB - GERENTE DE PROJETO |