Nomes: Elen Vitória Vieira

### Dicionário da EAP – Loja Camisa 8

#### 1.1 Gerenciamento do Projeto

| ID do Pacote | 1.1.1 |
| --- | --- |
| Nome do Pacote | Termo de Abertura do Projeto (TAP) |
| Descrição | Documento formal que define o escopo, objetivos, justificativas, premissas e patrocinador da Loja Camisa 8, autorizando o início oficial do desenvolvimento da plataforma de e-commerce. |
| Entregáveis | Arquivo .docx do TAP da Loja Camisa 8, preenchido e formatado conforme modelo institucional. |
| Critério de Aceitação | Documento revisado e aprovado pela gestora do projeto. |

| ID do Pacote | 1.1.2 |
| --- | --- |
| Nome do Pacote | Cronograma do Projeto |
| Descrição | Documento contendo todas as fases do desenvolvimento do e-commerce Camisa 8, seus marcos, prazos e responsáveis. |
| Entregáveis | Tabela de cronograma dentro do TAP ou em planilha complementar. |
| Critério de Aceitação | Cronograma validado pela gestora e alinhado aos prazos de entrega do projeto. |

| ID do Pacote | 1.1.3 |
| --- | --- |
| Nome do Pacote | Documentação Final (Relatório) |
| Descrição | Relatório completo descrevendo o desenvolvimento do e-commerce, metodologias utilizadas, resultados e validações. |
| Entregáveis | Documento final em PDF, formatado em normas ABNT. |
| Critério de Aceitação | Relatório aprovado na banca ou pelo avaliador do projeto. |

| ID do Pacote | 1.1.4 |
| --- | --- |
| Nome do Pacote | Apresentações |
| Descrição | Slides e roteiro utilizados para apresentação parcial e final da Loja Camisa 8. |
| Entregáveis | Arquivos .pptx com o pitch do e-commerce, funcionalidades, arquitetura e resultados. |
| Critério de Aceitação | Apresentações realizadas e aprovadas. |

| ID do Pacote | 1.1.5 |
| --- | --- |
| Nome do Pacote | Gestão de Custos |
| Descrição | Controle dos custos necessários ao desenvolvimento da loja, incluindo ferramentas, plugins, integrações e hospedagem. |
| Entregáveis | Planilha (.xlsx) com custos estimados, custos reais e comprovantes de despesas. |
| Critério de Aceitação | Custos totais respeitam o orçamento estipulado no TAP. |

#### 1.2 Planejamento e Fundamentação

| ID do Pacote | 1.2.1.1 |
| --- | --- |
| Nome do Pacote | Fichamentos de Artigos |
| Descrição | Análise e resumo dos artigos e fontes utilizadas para embasamento teórico do e-commerce Camisa 8 (e-commerce, identidade cultural, comportamento de consumo etc.). |
| Entregáveis | Documento (.docx ou .pdf) com fichamentos. |
| Critério de Aceitação | Aprovado pela orientadora/gestora como referência suficiente. |

| ID do Pacote | 1.2.2.1 |
| --- | --- |
| Nome do Pacote | Documento de Elicitação |
| Descrição | Documento contendo técnicas e roteiros usados para levantar os requisitos da Loja Camisa 8 (entrevistas, questionários, análise de concorrentes). |
| Entregáveis | Documento formal com todas as técnicas de elicitação e perguntas aplicadas. |
| Critério de Aceitação | Validação de que os métodos são adequados para levantamento do escopo. |

| ID do Pacote | 1.2.2.2 |
| --- | --- |
| Nome do Pacote | Documento de Requisitos |
| Descrição | Especificação técnica e funcional da plataforma Camisa 8, incluindo RFs, RNFs e regras de negócio. |
| Entregáveis | Documento (.docx) com a lista completa de requisitos. |
| Critério de Aceitação | Requisitos aprovados como base oficial de desenvolvimento. |

| ID do Pacote | 1.2.3.1 |
| --- | --- |
| Nome do Pacote | Diagramas BPMN |
| Descrição | Modelagem dos processos da operação da Loja Camisa 8, tais como: • Processamento de Pedidos • Controle de Estoque • Fluxo de Checkout • Atendimento |
| Entregáveis | Arquivos .bpmn e imagens exportadas. |
| Critério de Aceitação | Diagramas corretos e aprovados. |

| ID do Pacote | 1.2.3.2 |
| --- | --- |
| Nome do Pacote | Diagramas UML |
| Descrição | Modelos UML representando arquitetura da loja, entidades do banco de dados e interações do usuário. |
| Entregáveis | Diagramas de casos de uso, classes e sequência. |
| Critério de Aceitação | Representação fiel dos requisitos funcionais. |

| ID do Pacote | 1.2.4.1 |
| --- | --- |
| Nome do Pacote | Wireframes de Baixa Fidelidade |
| Descrição | Desenho das telas do e-commerce: • Home • Catálogo • Carrinho • Checkout • Perfil do Usuário • Painel Administrativo. |
| Entregáveis | Arquivo Figma ou PNG das telas. |
| Critério de Aceitação | Fluxo validado como intuitivo. |

#### 1.3 Desenvolvimento e Validação

| ID do Pacote | 1.3.1.1 |
| --- | --- |
| Nome do Pacote | Cadastro dos Produtos e Conteúdo |
| Descrição | Configuração inicial da loja: cadastro de produtos, fotos, descrições e categorias. |
| Entregáveis | Banco de dados populado e painel administrativo configurado. |
| Critério de Aceitação | Todos os produtos principais cadastrados e revisados. |

| ID do Pacote | 1.3.1.2 |
| --- | --- |
| Nome do Pacote | Prototipagem da Identidade Visual |
| Descrição | Design da identidade da marca Camisa 8: logo, cores, tipografia e padrões visuais. |
| Entregáveis | Pacote de identidade visual (PNG, SVG, PDF). |
| Critério de Aceitação | Aprovação do branding pela gestora. |

| ID do Pacote | 1.3.2.1 |
| --- | --- |
| Nome do Pacote | Backend |
| Descrição | Desenvolvimento da API do e-commerce: autenticação, pedidos, estoque, pagamentos e integrações. |
| Entregáveis | Código-fonte versionado no GitHub. |
| Critério de Aceitação | APIs funcionais e atendendo aos requisitos. |

| ID do Pacote | 1.3.2.2 |
| --- | --- |
| Nome do Pacote | Frontend |
| Descrição | Interface do cliente e painel administrativo em versão web responsiva. |
| Entregáveis | Código-fonte React/Next.js no GitHub. |
| Critério de Aceitação | Compatível com desktop e mobile. |

| ID do Pacote | 1.3.2.3 |
| --- | --- |
| Nome do Pacote | Integrações com Pagamentos e Logística |
| Descrição | Integração com Yampi, Appmax e gateways de envio. |
| Entregáveis | Integrações em produção. |
| Critério de Aceitação | Checkout funcional e rastreio automático. |

| ID do Pacote | 1.3.3.1 |
| --- | --- |
| Nome do Pacote | Configuração do Servidor e Hospedagem |
| Descrição | Configurar ambiente na AWS, Hostinger ou Vercel. |
| Entregáveis | Ambiente ativo e acessível. |
| Critério de Aceitação | Loja online 24/7 com SSL. |

| ID do Pacote | 1.3.3.2 |
| --- | --- |
| Nome do Pacote | Banco de Dados |
| Descrição | Modelagem e criação da base de dados (MongoDB ou SQL). |
| Entregáveis | Scripts e collections. |
| Critério de Aceitação | Banco conectado e operando. |

| ID do Pacote | 1.3.3.3 |
| --- | --- |
| Nome do Pacote | Plano de Testes |
| Descrição | Roteiro completo de testes funcionais e não funcionais. |
| Entregáveis | Documento com os casos de teste. |
| Critério de Aceitação | Testes cobrindo 100% dos RFs. |

| ID do Pacote | 1.3.4.1 |
| --- | --- |
| Nome do Pacote | Testes de Integração |
| Descrição | Testes de ponta a ponta (checkout → pagamento → pedido → e-mail → logística). |
| Entregáveis | Relatório em PDF. |
| Critério de Aceitação | Loja funcional e pronta para publicação. |